# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ № 15

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2017                                                                                                                                  № 34.4

Об утверждении муниципальной программы

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ № 15 на 2018 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ № 15, Положением о бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ №15, утвержденным Решением Муниципального Совета Муниципального образования Муниципальный округ №15 от 26.05.2011 № 37.3/4, Постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ №15 «О порядке разработки, утверждении и реализации муниципальных программ» от 18.09.2017 № 33.1;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить муниципальную программу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ № 15 «Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ № 15 на 2018 год» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Местной Администрации	С.Н. Черкасов

Приложение 1

к Постановлению Главы МА МО МО № 15

от 25.09.2017 № 34.4

Муниципальная программа

«Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ № 15 на 2018 год».

| Наименование | Муниципальная программа «Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ № 15 на 2018 год». |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ № 15 |
| Цель программы | Мероприятия, направленные на решение вопроса местного значения по текущему ремонту и озеленению придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды, въезды и пешеходные дорожки; проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест; устройство газонных ограждений; создание зон отдыха, в том числе устройство детских площадок; устройство спортивных площадок; установка детского игрового и спортивного оборудования; установка уличной мебели на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ № 15. |
| Задачи программы | - ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек; - восстановление и устройство набивного покрытия пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок; - устройство искусственного покрытия на детских и спортивных площадках; - устройство тротуарной плитки на пешеходных дорожках; - устройство газонных ограждений; - восстановление газонов; - создание дополнительных мест парковки; - создание зон отдыха для населения с установкой МАФ; - реконструкция детских и спортивных площадок с установкой нового сертифицированного оборудования; - проведение санитарных рубок аварийных и больных деревьев, уход за зелеными насаждениями, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения и организация озеленения территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения; - устройство искусственных неровностей на проездах и въездах; - разработка проектно-сметной документации на оборудование контейнерных площадок, уширений для дополнительных парковок автомобилей; - оказание услуг на осуществление функций технического инспектирования при выполнении работ на объектах; |
| Заказчик программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ № 15 |
| Срок реализации программы | 2018 год |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 59 317,0 тыс. рублей из средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ № 15 |
| Исполнитель мероприятий программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ № 15 |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - повышение качества жизни и создание комфортных условий проживания для всех категорий жителей округа |

Основные мероприятия муниципальной программы

«Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов МО МО № 15

на 2018 год» и объемы финансирования

| № | Наименование основных мероприятий | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Всего (тыс. руб.) | 2018 г., (тыс. руб.) |
| 1 | Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | В соответствии с Адресной программой (Приложение №2) |  | 2-4 квартал | 16 572,0 | 16 572,0 |
| 2 | Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях |  |  | 2-4 квартал | 7 000,0 | 7 000,0 |
| 3 | Озеленение территорий зеленных насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий |  |  | 2-4 квартал | 18 356,0 | 18 356,0 |
| 4 | Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений, согласно полученным в результате обследования зеленых насаждений порубочным билетам |  |  | 2-4 квартал | 200,0 | 200,0 |
| 5 | Устройство и ремонт искусственных неровностей (ИДН) |  |  | 2-4 квартал | 200,0 | 200,0 |
| 6 | Установка содержание и ремонт ограждений газонов |  |  | 2-4 квартал | 1 878,0 | 1 878,0 |
| 7 | Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории МО |  |  | 2-4 квартал | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок |  |  | 2-4 квартал | 5 911,0 | 5 911,0 |
| 9 | Обустройство и содержание спортивных площадок |  |  | 2-4 квартал | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 10 | Разработка проектно- сметной документации на благоустройство территории |  |  | 2-4 квартал | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 11 | Технический надзор |  |  | 2-4 квартал | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 12 | Проверка и составление локальных смет на производство работ |  |  | 2-4 квартал | 100,0 | 100,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 59 317,0 | 59 317,0 |