# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Муниципального образования Муниципальный округ № 15

Санкт-Петербург

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50.10

01.12.2014

«Об утверждении

Муниципальной программы МО МО № 15

«Благоустройство придомовых

территорий и территорий

дворов МО МО  №15 на 2015 год».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ №15, утвержденным Решением Муниципального Совета Муниципального образования Муниципальный округ №15 от 26.05.2011 № 37.3/4, Решением Муниципального Совета Муниципальный округ №15 от 21.11.2014 года № 4.2/5 «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 26.05.2011 № 37.3/4 об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ №15», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ №15 от 25.11.2014 № 48.1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу Муниципального образования Муниципальный округ №15 «Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов Муниципального образования Муниципальный округ №15 на 2015 год» в соответствии с Приложениями 1.

- Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

- Признать утратившим силу Постановление И.о. Главы Местной администрации МО МО №15 от 15.10.2014 года № 44.1 «Об утверждении муниципальных целевых программ на 2015 год.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Местной Администрации	Ю.А. Шурбаева

Приложение 1

к Постановлению

Главы МА МО МО № 15

О	т01.12.2014 № 50.10

|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Муниципальная программа

«Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов

Муниципального образования Муниципальный округ №15 на 2015 год»

Паспорт программы

| Наименование программы | «Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов Муниципального образования Муниципальный округ № 15на 2015 год» |
| --- | --- |
| Нормативно-правовые акты служащие основанием для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав муниципального образования МО МО№15 Закон Санкт-Петербурга 28 июня 2010 года N 396-88 «О зеленых насаждениях в СПб» Постановление Правительства СПб от 20 июня 2008 г. N 743 «О порядке рубки и пересадки, а также любого другого правомерного уничтожения зеленых насаждений в СПб» Постановление Правительства СПб от 22 апреля 2008 г. N 451 «О порядке проведения работ по компенсационному озеленению» # Министерство Регионального Развития РФ ПРИКАЗ от 27 декабря 2011 г. N 613«ОБ утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» |
| Заказчик программы | Местная Администрация Муниципальное образование муниципальный округ № 15 |
| Сроки реализации программы | 2015 год |
| Основные цели программы | Обеспечение благоприятных условий проживания населения, высокого уровня благоустройства и эстетики среды округа, |
| Исполнители основных мероприятий программы | Местная Администрация и/или юридические лица, определяемые на основании конкурсных процедур |
| Контроль за реализацией программы | Местная Администрация МО МО № 15 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение благоприятной сферы жизнедеятельности населения: устройство современного дорожного покрытия и элементов благоустройства, восстановление зелёных насаждений, создание зон отдыха, создание и содержание детских игровых и спортивных площадок |
| Объемы и источники финансирования программы | Местный бюджет Муниципального образования Муниципальный округ № 15 на 2015 г. в объеме 42 217,3 тыс. руб. |

Основные мероприятия муниципальной программы

«Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов МО МО № 15

на 2015 год»и объемы финансирования

| № | Наименование основных мероприятий | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | Кол-во |  | Всего (тыс.руб.) | 2015 г., (тыс.руб.) |
| 1 | Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | В соответствии с Адресной программой (Приложение №2) |  | 2-4 квартал | 7000,0 | 7000,0 |
| 2 | Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях |  |  | 2-4 квартал | 1500,0 | 1500,0 |
| 3 | Установка содержание и ремонт ограждений газонов |  |  | 2-4 квартал | 1000,0 | 1000,0 |
| 4 | Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории МО |  |  | 2-4 квартал | 2500,0 | 2500,0 |
| 5 | Обустройство и содержание спортивных площадок |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Озеленение территорий зеленных насаждений внутриквартального озеленения |  |  | 2-4 квартал | 800,0 | 800,0 |
| 7 | Организация работ по компенсационному озеленению, содержанию территорий зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях, утверждению перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения |  |  | 2-4 квартал | 950,0 | 950,0 |
| 8 | Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения |  |  | 2-4 квартал | 500,0 | 500,0 |
| 9 | Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения |  |  | 2-4 квартал | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок |  |  | 2-4 квартал | 26925,7 | 26925,7 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 41 275,7 | 41275,7 |